1
4

          
[image: image1.wmf]







            REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                    OPĆINA LOVAS
             OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 021-05/15-01/113

             Ur. broj: 2196/05-15-11

             U Lovasu, 16. veljače 2015.
IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS U 2014. GODINI

Sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske tj. članku 20. stavak 1. i članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 94/13) Općina Lovas kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je izraditi Plan gospodarenja otpadom na području Općine Lovas za šestogodišnje razdoblje. Plan gospodarenja otpadom donosi Općinsko vijeće Općine Lovas. Općinska načelnica podnosi izvješće o izvršenju Plana Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu. Usvojeno izvješće dostavlja se do 31. ožujka tekuće godine jedinici područne (regionalne) samouprave – 

Vukovarsko-srijemskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Plan gospodarenja otpadom na području Općine Lovas za razdoblje 2008-2016. godine Općinsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj dana 08. rujna 2008. godine 
(Klasa: 351-01/08-04/02, Ur.broj: 2196/05-08-03) te je isti objavljen u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije broj 21/08.   

1. Uspostava sustava odvojenog prikupljanja otpada

Tijekom 2008. godine Općina Lovas aplicirala je na javni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske radi ishođenja bespovratnih sredstava za financiranje programa i projekata u području zaštite okoliša za kupnju kanti, kontejnera, zelenih otoka i press-kontejnera („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 81/08).
Projekt pod nazivom „Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Lovas“ pozitivno je ocijenjen te prihvaćen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji su potpisanim ugovorom obvezao sufinancirati projekt nabave kanti i zelenih otoka u visini od 70% ukupne financijske konstrukcije investicije. Vrijednost cjelokupne investicije iznosila je 327.684,30 kn. 

Projekt je obuhvatio nabavu:

· 5 kom četvrtastih kontejnera za papir, zapremine 2 m3,

· 5 kom četvrtastih kontejnera za plastiku, zapremine 2 m3,

· 5 kom četvrtastih kontejnera za staklo, zapremine 2 m3,

· 12 kom otvorenih metalnih spremnika za otpad, zapremine 7 m3,

· 7 kom metalnih pocinčanih kontejnera za čvrsti opasni otpad, zapremine 1000 l,

· 2 kom HDPE kontejnera za otpadna ulja; zapremine 1000 l;

· 20 kom cinčanih kontejnera za komunalni otpad, zapremine 1100 l.

Navedena nabavljena oprema raspoređena je na više različitih lokacija u naseljima 
Lovas i Opatovac (središta mjesta, zgrada općine, PZ, groblja i sl.), prema iskazanim potrebama te je organizirano odvojeno prikupljanje otpada. 
2. Uređenje, sanacija i zatvaranje „divljih„ odlagališta otpada
Tijekom 2014. godine po Dodatku VII. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije neuređenog službenog odlagališta komunalnog otpada „Šljivici“, sklopljenog dana 10. ožujka 2014. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izrađena je projektna dokumentacija: Elaborat, Idejni i Geodetski projekt za odlagalište neopasnog otpada „Šljivici“. Također smo dobili Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojim se ističe da za navedeno nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. 

U tijeku je ishođenje Lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Šljivici“.

Dodatkom VIII. osnovnog Ugovora sklopljenog dana 15. prosinca 2014. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina se obvezuje do konca 2015. godine izraditi Glavni projekt, ishoditi pravomoćnu Lokacijsku i pravomoćnu Građevinsku dozvolu te uvesti izvođača u posao i započeti s radovima na sanaciji odlagališta najkasnije u roku od 60 dana od dana ishođenja pravomoćne dozvole, odnosno Ugovor se zaključuje do konačne realizacije programa sanacije odlagališta, a najkasnije do konca 2016. godine, do kada program sanacije odlagališta mora biti u cijelosti završen.
U istom Dodatku VIII. povećalo se postotno učešće Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Šljivici“, sa 80% na 90%, a povećanje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke Upravnog odbora Fonda od 01. listopada 2014. godine.
Općina Lovas je dana 31. srpnja 2014. godine dostavila Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zahtjev za financiranje izrade projektne dokumentacije u cilju izgradnje reciklažnog dvorišta za područje Općine Lovas. Naime, Prostornim planom uređenja Općine Lovas izgradnja reciklažnog dvorišta predviđena je na lokaciji k.o. Lovas, k.č.br. 2283. Predmetna čestica je u vlasništvu Republike Hrvatske, no u tijeku je rješavanje vlasničkih odnosa. Izradom Lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Šljivici“ nadopuniti će se zahtjev za prelazak navedene čestice u vlasništvo Općine Lovas. Navedena lokacija je vrlo pogodna budući da se nalazi na kraju naselja Lovas, ima svu potrebnu infrastrukturu, a na dijelu čestice nalazi se deponija komunalnog otpada „Šljivici“.
Za sanaciju dva „divlja“ odlagališta otpada (Ružino brdo i Ciglana s procijenjenih ukupno 7000 m3 građevinskog i komunalnog otpada) Općina Lovas je dana 30. srpnja 2014. godine dostavila Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zamolbu za odobrenje sredstava u svrhu sanacije navedenih „divljih deponija“.
3. Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Lovas

Općina Lovas i tvrtka Eko-flor Plus d.o.o., Varaždin, potpisali su dana 31. srpnja 2008. godine Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada za područje Općine Lovas, na razdoblje od 5 godina, počevši od 01. kolovoza 2008. godine. Dana 01. kolovoza 2013. godine Općina Lovas i Eko-flor Plus d.o.o. potpisali su Aneks Ugovora o koncesiji koji važi do završetka natječajnog postupka koji će se provesti u svrhu odabira najpovoljnijeg ponuditelja za navedenu koncesiju. Isti Aneks je potpisan jer su u postupku bile pripremne radnje za raspisivanje Natječaja za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada za područje Općine Lovas. Obavijest o namjeri davanja navedene koncesije objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina dana 13. prosinca 2013. godine (broj objave: 2013/S 01K-0101231). Pregledom i ocjenom ponuda pristiglih na Natječaj za dodjelu koncesije Stručno povjerenstvo za davanje navedene koncesije podnijelo je prijedlog da se donese Odluka o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada za područje Općine Lovas iz razloga što je pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno da nakon odbijanja neprikladnih ponuda ne preostaje niti jedna prihvatljiva ponuda. Općinsko vijeće Općine Lovas je dana 31. ožujka 2014. godine donijelo Odluku o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada za područje Općine Lovas (Klasa: 363-02/14-04/01, Ur. broj: 2196/05-14-6). Odluka o poništenju postupka davanja koncesije objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (broj objave: 2014/S 04K-0022523).

Nakon poništenja postupka dodjele koncesije ustanovili smo da će sukladno članku 29. stavak 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” Republike Hrvatske broj 94/13) Vlada Republike Hrvatske  propisati Uredbu u kojoj će biti uređen način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi obveza jedinica lokalne samouprave propisanih člankom 28. i člankom 29. istog Zakona, granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. 

Kako Vlada Republike Hrvatske još uvijek nije donijela navedenu Uredbu, a Općina Lovas mora provesti postupak dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada za područje Općine Lovas, Općinsko vijeće Općine Lovas će sukladno članku 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 94/13) donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Lovas, a radi raspisivanja postupka dodjele koncesije. 
Odmah nakon donošenja spomenute Odluke Općina Lovas će raspisati natječaj za dodjelu koncesije.
Način gospodarenja miješanim komunalnim otpadom u vezi obveza propisanih člankom 28. i 29. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, nakon donošenja posebnog propisa odnosno Uredbe od strane Vlade Republike Hrvatske, utvrditi će se izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Lovas, odnosno izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji koji će nakon provedenog postupka dodijele koncesije biti sklopljen s najpovoljnijim ponuditeljem.
Uslugu odvoza komunalnog otpada koriste gotovo sva domaćinstva naselja Lovas i Opatovac. 
Glomazni otpad odvozio se organizirano dva puta godišnje (proljeće – jesen), na način da su korisnici u najavljenom terminu isti odlagali u posebne otvorene kontejnere od 20 m3 koji su bili postavljeni na slijedećim lokacijama:
· naselje Lovas na parkiralištu športskog centra, ul. Dol bb;
· naselje Opatovac, ul. J. B. Jelačića 5 (preko puta škole).
Komunalni otpad s područja Općine Lovas odvozi se na odlagalište otpada Petrovačka dol

U Lovasu, 16. veljača 2015. 




Načelnica Općine Lovas               



Tanja Paša, dipl.novinar
_940358214.unknown

