REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 363-01/20-04/01

Ur. broj: 2196/05-01/20-01

U Lovasu,  29. svibnja 2020.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. (NN 68/18, 110/18 i 32/20). i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) načelnica Općine Lovas dana 29. svibnja 2020. donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE LOVAS ZA 2019. GODINU

I.

Program građenja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Načelnice Općine Lovas na sjednici Općinskog vijeća u prosincu 2018. godine.  Za realizaciju programa je u Proračunu za 2019. godinu predviđen odnosno utrošen iznos za sljedeće aktivnosti kako slijedi:

1.  Dokumentacija - planirano: 275.000,00 kn, izvršeno: 89.575,00 kn

a) izrada projektne dokumentacije - biciklistička staza,

-   planirano: 75.000,00 kn

-   izvršeno: 75.575,00 kn

-   izvori:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 72.267,64 kn

- komunalna naknada

b) izrada projektne dokumentacije – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Opatovac,

-  planirano: 200.000,00 kn

-   izvršeno: 0,00 kn

c) ostala projektna dokumentacija: energetski pregled I izrada energetskog certifikata dječjeg

vrtića Lovas i projektna dokumentacija za uređenje djećjeg igrališta,

- planirano: 0,00 kn

- izvršeno: 14.000,00 kn

- izvor: komunalna naknada

2. Izgradnja cesta -  planirano: 400.000,00 kn, izvršeno: 702.960,34 kn

a) cesta groblje Opatovac,

- planirano: 400.000,00 kn,

- izvršeno: 412.789,87 kn

- izvori:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - 350.000,00 kn

- komunalna naknada

- vlastiti prihodi

b) nerazvrstana cesta u ulici Tina Ujevića Lovas (mjera 7.2),

- planirano: 0,00 kn,

- izvršeno: 290.170,47 kn

- izvori:

- komunalna naknada

- vlastiti prihodi

3. Izgradnja ostalih nespomenutih građevinskih objekata – planirano: 200.000,00 kn,

izvršeno: 362.689,87 kn

a) izgradnja potpornog zida,

- planirano: 200.000,00 kn

- izvršeno: 362.689,87 kn

- izvori:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - 150.000,00 kn

- kapitalna pomoć VSŽ

- komunalna naknada

4.   Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe – planirano: 50.000,00 kn, izvršeno: 0,00 kn

a) sanacija i obnova vodovodne mreže – Opatovac, dio u Lovasu,

- planirano: 50.000,00 kn

- izvršeno: 0,00 kn

5. Izgradnja kanalizacije – I. Faza -  planirano: 65.000,00 kn, izvršeno: 180.887,66 kn

a) izgradnja kanalizacije – ostale naknade šteta pravnim I fizičkim osobama

- planirano: 15.000,00 kn

- izvršeno: 0,00 kn

b) izgradnja kanalizacije – plinovod, vodovod, kanalizacija

- planirano: 50.000,00 kn

- izvršeno: 180.887,66 kn

- izvori:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 150.000,00 kn

- vlastiti prihodi

6. Izgradnja javne rasvjete – planirano: 10.000,00 kn, izvršeno: 0,00 kn

a) javna rasvjeta – povećanje ekonomičnosti (LED rasvjeta)

- planirano: 10.000,00 kn

- utrošeno: 0,00 kn

Za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirano je 1.000.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 1.336.112,87 kuna kako slijedi:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU  722.267,64 kn

- kapitalne pomoći Vukovarsko-srijemske županije 200.000,00 kn

- komunalna naknada 58.787,10 kn

- vlastiti prihodi 355.058,13

II.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godine objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

.

Načelnica Općine Lovas

Tanja Cirba, dipl.novinar