REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 363-01/20-05/01

Ur. broj: 2196/05-01/20-1

U Lovasu, 29. svibnja 2020.

Na temelju članka  74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20)  i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) načelnica Općine Lovas dana 29. svibnja 2020. donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

I.

Za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 362.391,94 kn , a planirano 330.000,00.

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je  80.000 kn, a utrošeno je 105.314,19 kn i to za:

- troškove javne rasvjete (električna energija i mrežarina);

- održavanje javne rasvjete;

- izvor: komunalna naknada.

2.  Za održavanje groblja planirano je 40.000,00 kn, a utrošeno je 34.508,33 i to za:

- košnju na grobljima u naseljima Lovas i Opatovac, gorivo, bojanje i popravci ograda na

grobljima i sl., nogostupi i drugi građevinski radovi na groblju;

- bilo je planirano opremanje mrtvačnice u iznosu od 5.000,00 kn, ali to nije realizirano;

- izvor: komunalna i grobna naknada.

3. Za održavanje cesta, javnih i zelenih površina i zimsku službu planirano je 190.000,00

kn, a utrošeno je 193.689,03 kn i to za:

- krčenje i čišćenje zaraslih površina, gorivo za strojeve, sol za nasipavanje, materijal i

dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje strojeva, i sl.;

- izvor: komunalna i grobna naknada, komunalna djelatnost.

4. Za nabavu strojeva i opreme za Komunalni pogon u 2019. godini bilo je planirano

10.000,00 kn, ali takva nabava nije realizirana.

5.  Za nabavu novih sadnica za uređenje javnih površina u 2019. godini planirano je 10.000,00 kuna, a utrošeno je 28.880,39 kuna;

- izvor: komunalna i grobna naknada.

Za realizaciju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2019. utrošeno je od:

- komunalne naknade 326.577,76 kn

- grobna naknada 33.914,18 kn

- komunalna djelatnost 1.900,00 kn.

II.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. g. objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

.

Načelnica Općine Lovas

Tanja Cirba, dipl.novinar