R E P U B L I K A   H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVAS
[image: image1.jpg]



ANALIZA UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM OPĆINE LOVAS
Lovas, studeni 2022.
SADRŽAJ
41.
UVOD


41.1.
Revizija učinkovitosti


62.
GLAVNI CILJ UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM


83. POSEBNI CILJ 1. KONTINUIRANO VOĐENJE I AŽURIRANJE REGISTRA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


83.1.
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture


83.2. Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture (ISKI)


93.3. Nadopunjavanje i ažuriranje Registra komunalne infrastrukture


113.4. Popis imovine i ažuriranje poslovnih knjiga


113.4.1. Određivanje identifikacijskih oznaka za građevine i uređaje KI


123.4.2. Izrada popisa imovine i ažuriranje poslovnih knjiga


174. POSEBNI CILJ 2. NORMATIVNO UREĐENJE UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM


174.1. Komunalne djelatnosti


204.2. Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti


204.2.1. Trgovačko društvo


214.2.2.
Koncesija


214.2.3.
Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti


214.3.
Financiranje uslužnih komunalnih djelatnosti


214.3.1. Cijena komunalne usluge


224.3.2.
Cjenik komunalnih usluga


234.3.3.
Uvjeti isporuke komunalnih usluga


234.3.4.
Proračun jedinice lokalne samouprave


234.4.
Komunalna infrastruktura


254.4.1. Građenje i održavanje komunalne infrastrukture


254.4.1.1.
Građenje komunalne infrastrukture


274.4.1.2.
Održavanje komunalne infrastrukture


274.5.
Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture


284.5.1. Komunalni doprinos


29Komunalna naknada


314.5.3. Naknada za koncesiju


314.6. Komunalni red i održavanje komunalnog reda – komunalni redari


385. POSEBNI CILJ 3. NADZOR NAD UPRAVLJANJEM KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM


385.1.
Sustavna analiza i vrednovanje učinka upravljanja i korištenja komunalnom infrastrukturom


395.1.1.
Organizacija obavljanja komunalne djelatnosti


405.1.2.
Financiranje komunalne infrastrukture


415.1.3.
Građenje i održavanja komunalne infrastrukture


435.1.4. Komunalni red i održavanje komunalnog reda


456. Načela komunalnog gospodarstva


497. Kriteriji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom


8. ZAKLJUČAK………………………………………………………………………………………………………………………………………………56



POPIS TABLICA
7Tablica 1. Pregled posebnih ciljeva i mjera


10Tablica 2. Izdane i zatražene dozvole za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture za 2021. i 2022. godinu


13Tablica 3. Posebni cilj 1. Kontinuirano vođenje i ažuriranje Registra komunalne infrastrukture


33Tablica 4. Posebni cilj 2. Normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom


39Tablica 5. Organizacija obavljanja komunalne djelatnosti u Općini Lovas


40Tablica 6. Financiranje komunalne infrastrukture


40Tablica 7. Cjenik komunalnih usluga


41Tablica 8. Analiza građenja i održavanja komunalne infrastrukture


42Tablica 9. Program građenja komunalne infrastrukture Općine Lovas


42Tablica 10. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Lovas


43Tablica 11. Provođenje komunalnog reda


44Tablica 12. Pregled komunalnih nepravilnosti za 2022. godinu


45Tablica 13. Postupanje u skladu s načelima komunalnog gospodarstva


49Tablica 14. Kriteriji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom




1. UVOD
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) propisano je kako JLS u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana između ostalog to se odnosi i na poslove komunalnog gospodarstva koje je regulirano Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20). Komunalno gospodarstvo cjelovit je sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području jedinice lokalne samouprave. Komunalno gospodarstvo temelji se na načelima: zaštite javnog interesa, razmjerne koristi, solidarnosti, javne službe, neprofitnosti, supsidijarnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, prilagodljivosti, kontinuiteta i kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara, sigurnosti, javnosti, prihvatljivosti cijene komunalnih usluga i zaštite ugroženih kategorija građana. 
1.1. Revizija učinkovitosti
Na temelju članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine«, broj 25/19), obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije. Državni ured za reviziju provodio je postupak revizije od 8. srpnja 2020. do 2. studenoga 2021.
Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave u vezi s vođenjem evidencija o komunalnoj infrastrukturi, normativnim uređenjem upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanjem komunalnom infrastrukturom te obavljanjem nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom u 2019. i 2020.

U svrhu ocjene učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom, utvrđeni su sljedeći ciljevi:

· provjeriti cjelovitost podataka jedinica lokalne samouprave o komunalnoj infrastrukturi i njezinu pravnom statusu,
· provjeriti normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom,
· provjeriti upravljaju li jedinice lokalne samouprave komunalnom infrastrukturom u skladu s propisima,
· ocijeniti učinkovitost sustava nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom,
· ocijeniti učinkovitost jedinica lokalne samouprave u zadovoljenju potreba građana koje se odnose na komunalno gospodarstvo.
Za ocjenu učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom utvrđeni su kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te unutarnjih akata, kao i poduzetih aktivnosti jedinica lokalne samouprave u vezi s upravljanjem komunalnom infrastrukturom. Upravljanje komunalnom infrastrukturom revizija je ocjenjivala učinkovitom, djelomično učinkovitom i neučinkovitom.
Državni ured za reviziju, na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene

ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti, ocijenio je da je upravljanje komunalnom

infrastrukturom u Općini Lovas djelomično učinkovito te su Općini dani nalozi i preporuke

čijom bi se provedbom povećala učinkovitost upravljanja komunalnom infrastrukturom.
2. GLAVNI CILJ UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
U Strategiji upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lovas za razdoblje 2018. – 2025. postavljen je strateški cilj upravljanja Općinskom imovinom: učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine Lovas prema načelu učinkovitosti dobroga gospodara.

Iz navedenog strateškog cilja proizlazi glavni cilj upravljanja komunalnom infrastrukturom: učinkovito upravljati komunalnom infrastrukturom na području Općine Lovas prema temeljnim načelima komunalnog gospodarstva 

U svrhu postizanja glavnog cilja postavljanju se posebni ciljevi koji će se ostvariti kroz pripadajuće mjere i aktivnosti.





Tablica 1. Pregled posebnih ciljeva i mjera
	GLAVNI CILJ UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
	Učinkovito upravljati komunalnom infrastrukturom na području Općine Lovas prema temeljnim načelima komunalnog gospodarstva.

	POSEBNI CILJEVI
	MJERE

	Posebni cilj 1. - kontinuirano vođenje i ažuriranje Registra komunalne infrastrukture.
	Donošenje odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture

	
	Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture (ISKI)

	
	Nadopunjavanje i ažuriranje Registra komunalne infrastrukture

	
	Određivanje identifikacijskih oznaka za građevine i uređaje KI

	
	Izrada popisa imovine i ažuriranje poslovnih knjiga

	Posebni cilj 2. - normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom
	Utvrđivanje komunalnih djelatnosti

	
	Određivanje organizacijskih oblika obavljanja komunalnih djelatnosti

	
	Financiranjem uslužnih komunalnih djelatnosti


	
	Određivanje komunalne infrastrukture

	
	Građenje i održavanje komunalne infrastrukture

	
	Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture

	
	Uspostavljanje komunalnog reda

	Posebni cilj 3. - nadzor nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom
	Sustavna analiza i vrednovanje učinka upravljanja i korištenja komunalnom infrastrukturom

	
	Analiziranje postupanja u skladu s načelima komunalnog gospodarstva

	
	Analiziranje kriterija učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom

	
	Izrada procedure upravljanja komunalnom infrastrukturom


3. POSEBNI CILJ 1. KONTINUIRANO VOĐENJE I AŽURIRANJE REGISTRA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Segmenti upravljanja koje ovaj poseban cilj obuhvaća provodit će se putem sljedećih mjera:
· Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture,
· Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture (ISKI),
· Nadopunjavanje i ažuriranje Registra komunalne infrastrukture,
· Popis imovine i ažuriranje poslovnih knjiga.
3.1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture

Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo JLS.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture ili njezina dijela može se donijeti ako je trajno prestala potreba za njezinim korištenjem. Nekretnina kojoj prestane status javnog dobra u općoj uporabi ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave odnosno pravne osobe koja obavlja komunalnu djelatnost.

Navedena odluka uz ostalo, mora sadržavati naziv i vrstu komunalne infrastrukture, podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se infrastruktura nalazi te nalog nadležnom sudu za upis statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige odnosno za brisanje tog statusa ako se radi o infrastrukturi koja se upisuje u zemljišne knjige.


Navedene odluke dostavljaju se nadležnom sudu radi provedbe upisa statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišnim knjigama odnosno radi brisanja tog statusa.
3.2. Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture (ISKI)

Komunalna infrastruktura izgrađena do dana stupanja na snagu 04.08.2018. godine Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) koja nije evidentirana u katastru ili nije evidentirano njezino stvarno stanje evidentira se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture (ISKI), potvrde jedinice lokalne samouprave kako se radi o komunalnoj infrastrukturi, a koje pribavlja i nadležnom tijelu za katastar dostavlja jedinica lokalne samouprave odnosno javni isporučitelj koji upravlja komunalnom infrastrukturom i rješenja nadležnog zemljišnoknjižnog suda o provedbi prijavnog lista u zemljišnu knjigu. Prijavni list za prethodnu provedbu u zemljišnoj knjizi izrađen u skladu s pregledanim i potvrđenim geodetskim elaboratom izvedenog stanja komunalne infrastrukture (ISKI), i potvrdu jedinice lokalne samouprave kako se radi o komunalnoj infrastrukturi zemljišnoknjižnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja nadležni ured za katastar.

Geodetski elaborat ISKI kao tehnička osnova za provedbu promjena u katastarskom operatu izrađuje se u svrhu GE25-evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture. 

Geodetski elaborat ISKI izrađuje se tako da se elaboratom predlaže osnivanje jedinstvene katastarske čestice na kojoj je izrađena pojedina komunalna infrastruktura. Jednim  geodetskim elaboratom ISKI može se evidentirati i više pojedinačnih različitih komunalnih infrastruktura.
Geodetski elaborat ISKI izrađuje se uvijek na način da se elaboratom iskazuje stvarno stanje katastarske čestice na kojoj je izrađena komunalna infrastruktura prema podacima terenskih mjerenja. 

3.3. Nadopunjavanje i ažuriranje Registra komunalne infrastrukture

Općina Lovas ustrojila je i vodi Registar komunalne infrastrukture koji je objavljen na internet stranici Općine. 
Registar komunalne infrastrukture sadrži:

· naziv i vrstu komunalne infrastrukture,
· podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se komunalna infrastruktura nalazi,
· podatak o vlasništvu komunalne infrastrukture i osobi koja njome upravlja i

· podatke o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi.

Registar komunalne infrastrukture potrebno je kontinuirano nadopunjavati podacima o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja te i dalje poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. Unesene podatke za svu evidentiranu komunalnu infrastrukturu sistematizirati po vrstama i nazivima komunalne infrastrukture, kako bi se uvidom u registar mogao pratiti broj evidentiranih građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

Tablica 2. Izdane i zatražene dozvole za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture za 2021. i 2022. godinu
	Redni broj
	Dozvole za Građenje
	Zatražene (broj)
	Izdane (broj)
	Katastarska čestica

	1.
	Građevinska dozvola za rekonstrukciju gađevine javne i društvene namjene – društveni i lovački dom od 29. listopada 2021.
	2
	2
	1399, sve u K.O. Lovas

	2.
	Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole izdane za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklistička staza od 17. lipnja 2022. godine
	
	
	270, 2733, 2737, 2739, 2757, 2765 k. o. Lovas te 1244 u k.o. Opatovac



Općina Lovas kontinuirano će unosit akte u Registar komunalne infrastrukture te provodi aktivnosti radi pohranjivanja akata tj. podataka o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture i radnjama poduzetim u svrhu rješavanja imovinsko - pravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi.
3.4. Popis imovine i ažuriranje poslovnih knjiga

Prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja. Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora, a prema rasporedu računa iz Računskog plana koji je sastavni dio Pravilnika. Poslovne knjige proračuna i proračunskih korisnika su dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Dnevnik je knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka. Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima. Pomoćne knjige su analitičke knjigovodstvene evidencije stavki koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja. Proračun i proračunski korisnici obvezno vode analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) te s drugim podacima. Pomoćne knjige i analitičke evidencije ne moraju se voditi ako se izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osiguravaju potrebni podaci. Zgrade i ostali građevinski objekti iskazuju se odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni, a ako nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost (najčešće su to građevinski objekti).


Za ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture evidentirana u glavnoj knjizi Općine Lovas sintetički vodi se analitička knjigovodstvena evidencija iz koje je vidljiva nabavna,  otpisana i sadašnja vrijednost ulaganja u pojedinačne građevine i uređaje komunalne  infrastrukture, osim za dio javne rasvjete i nerazvrstane ceste

Za svaku građevinu i uređaj komunalne infrastrukture i druge dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijsku oznaku te analitičke knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih oznaka povezati s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Na kraju svake poslovne godine popisati imovinu i obveze, navesti njihove pojedinačne vrijednosti te uskladiti stanje imovine i obveza u poslovnim knjigama sa stanjem utvrđenim popisom. Popisom imovine obuhvatiti i komunalnu infrastrukturu. Podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim i novčanim izrazima u popisne liste, koje predstavljaju knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi popisnog povjerenstva. Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga čelniku proračuna.
3.4.1. Određivanje identifikacijskih oznaka za građevine i uređaje KI

Proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja. Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora, a prema rasporedu računa iz Računskog plana koji je sastavni dio Pravilnika.

Općina Lovas planira za svaku građevinu i uređaj komunalne infrastrukture i druge dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijsku oznaku te analitičke knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih oznaka povezati s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.
3.4.2. Izrada popisa imovine i ažuriranje poslovnih knjiga


Prema odredbama članaka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), proračun i proračunski korisnici moraju na kraju svake poslovne godine popisati imovinu i obveze, navesti njihove pojedinačne vrijednosti te uskladiti stanje imovine i obveza u poslovnim knjigama sa stanjem utvrđenim popisom. Podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim i novčanim izrazima u popisne liste, koje predstavljaju knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi popisnog povjerenstva. Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga čelniku proračuna.

Općina Lovas obavila je popis imovine i obveza koncem 2021. Popisana je komunalna infrastruktura i druga imovina koja je evidentirana u glavnoj knjizi. 

Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske Ministarstva financija, iz siječnja 2018. godine, propisan je postupak procjene vrijednosti neevidentirane imovine koji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne provesti u okviru redovnog postupka ažuriranja poslovnih knjiga i osiguranja realnosti svojih financijskih izvještaja. Postupak procjene neevidentirane imovine provodi se internom procjenom (po radnom povjerenstvu na temelju aproksimativne usporedne metode koristeći dostupne informacije s tržišta, od Porezne uprave, iz katastra i iz drugih izvora), po ovlaštenom procjenitelju (u iznimnim slučajevima kad je imovina u postupku otuđenja, zamjene i slično) te u iznosu pojedinačne vrijednosti od jedne kune (za imovinu čiju vrijednost zbog njezinih specifičnih obilježja nije opravdano, niti moguće procjenjivati, kao što je imovina koja spada u kategoriju kulturno-povijesne baštine, neotuđivih prirodnih bogatstava, nekih infrastrukturnih objekata i slično).

Općina Lovas procijeniti će vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i druge imovine te ažurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.
Tablica 3. Posebni cilj 1. Kontinuirano vođenje i ažuriranje Registra komunalne infrastrukture
	
	Posebni cilj 1. Kontinuirano vođenje i ažuriranje Registra komunalne infrastrukture

	Mjera
	Aktivnosti/način ostvarenja
	Opis aktivnosti
	Odgovorna osoba
	Pokazatelji rezultata
	Mjerna jedinica za pokazatelj rezultata
	Polazna i ciljana vrijednost mjerne jedinice

	Donošenje odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture
	Donošenje Odluke
	Donošenje Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture Izrada Odluke i naloga nadležnom sudu za upis statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige odnosno za brisanje tog statusa ako se radi o infrastrukturi koja se upisuje u zemljišne knjige.
	Općinsko vijeće
	Broj odluka
	Broj
	Polazna (0)

Ciljana (0)

	
	Dostava Odluke nadležnom sudu
	Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture dostavlja se nadležnom sudu u Vukovaru.
	Pročelnik JUO
	Broj odluka
	Broj
	Polazna (0)

Ciljana (0)

	Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture (ISKI)
	Izrada geodetskih elaborata ISKI
	Za komunalnu infrastruktura koja nije evidentirana u katastru izrađuju se geodetski elaborati ISKI. Kako bi se komunalna infrastruktura koja nije evidentirana u katastru ili u njemu nije evidentirano njezino stvarno stanje mogla evidentirati i upisati u zemljišnu knjigu kao neotuđivo vlasništvo odnosno suvlasništvo JLS na čijem se području nalazi i/ili javnog isporučitelja koji upravlja komunalnom infrastrukturom potrebno je izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.
	Općinski načelnik
	Broj elaborata ISKI
	Broj
	Polazna (2)

Ciljana (0)

	Nadopunjavanje i ažuriranje Registra komunalne infrastrukture
	Nadopunjavati evidenciju javne rasvjete 
	Nadopunjavati evidenciju javne rasvjete te nadopunjavati evidenciju komunalne infrastrukture podacima o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja. Javna rasvjeta je komunalna infrastruktura koja se ne evidentira u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama već se evidentira samo u katastru infrastrukture geodetskim elaboratom infrastrukture sukladno ZDIKN. Nakon izrade elaborata upisati javnu rasvjetu u Evidenciju javne rasvjete.
	Pročelnik JUO
	Broj upisanih javnih rasvjeta
	Broj
	Polazna (000)

Ciljana (308)

	
	Nadopunjavati evidenciju pješačkih staza
	Nadopunjavati evidenciju pješačkih staza te nadopunjavati evidenciju komunalne infrastrukture podacima o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste ili druge ceste, evidentiraju se u katastarskom operatu kao način uporabe zemljišta sukladno ZDIKN-u.
	Pročelnik JUO
	Broj pješačkih staza u evidenciji
	Broj
	Polazna (0)

Ciljana (20)

	
	Unositi akte u Registar komunalne infrastrukture
	Pohranjivati akte tj. podatke o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi.
	Pročelnik JUO
	Broj unesenih akata
	Broj
	Polazna (5)

Ciljana (4)

	
	Kontinuirano ažurirati podatke u evidenciji komunalne infrastrukture
	Kontinuirano nadopunjavati registar komunalne infrastrukture podacima o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja i poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru, koje se postiže izradom elaborata izvedenog stanja za komunalnu infrastrukturu
	Pročelnik JUO
	Ažurirani broj podataka
	Broj
	Kontinuirano

	Određivanje identifikacijskih oznaka za građevine i uređaje KI
	Svakoj građevini ili uređaju KI dodijeliti identifikacijsku oznaku
	Za svaku građevinu i uređaj komunalne infrastrukture i druge dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijsku oznaku te analitičke knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih oznaka povezati s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.
	Viši savjetnik za računovodstveno financijske poslove
	Broj dodijeljenih identifikacijskih oznaka
	Broj
	Kontinuirano

	Izrada popisa imovine i ažuriranje poslovnih knjiga
	Na kraju godine popisati svu imovinu u vlasništvu JLS
	Procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i druge imovine te ažurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.
Na kraju svake poslovne godine popisuje se imovina i obveze, navodi se njihova pojedinačna vrijednosti te usklađuje sa stanjem imovine i obveza u poslovnim knjigama sa stanjem utvrđenim popisom. Dosadašnjim popisom nije obuhvaćena komunalna infrastruktura koja nije evidentirana u glavnoj knjizi. Potrebno je za svaku građevinu i uređaj komunalne infrastrukture i druge dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijsku oznaku te analitičke knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih oznaka povezati s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.
	Sudski vještak za procjenu vrijednosti imovine (po potrebi),

Povjerenstvo za popis imovine,
Viši savjetnik za računovodstveno-financijske poslove
	Broj neevidentiranih podataka o KI
	Broj
	Kontinuirano


4. POSEBNI CILJ 2. NORMATIVNO UREĐENJE UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
Jedinica lokalne samouprave normativno uređuje upravljanje komunalnom infrastrukturom sljedećim mjerama:

· utvrđivanjem komunalnih djelatnosti na svom području,
· određivanjem organizacijskih oblika obavljanja komunalnih djelatnosti,
· financiranjem uslužnih komunalnih djelatnosti,
· određivanje komunalne infrastrukture,
· građenje i održavanje komunalne infrastrukture,
· financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture te
· uspostavljanjem komunalnog reda.
4.1. Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave.

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta - skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje);
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima - održavanje i popravci navedenih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost;
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda - upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda;
4. održavanje javnih zelenih površina - košnja, obrezivanje i skupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina;
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene - održavanje, popravci i čišćenje navedenih građevina, uređaja i predmeta;
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja - održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja;
7. održavanje čistoće javnih površina - čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada s javnih površina;
8. održavanje javne rasvjete.- upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) uslužne komunalne djelatnosti su:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama - upravljanje uređenim javnim površinama za parkiranje i garažama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene;
2. usluge javnih tržnica na malo - upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima;
3. usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja - ispraćaj, kremiranje i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima;
4. komunalni linijski prijevoz putnika - javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na svojem području;
5. obavljanje dimnjačarskih poslova - čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Osim navedenih djelatnosti, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:

1. ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave,
2. ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju,
3. ako je pretežno uslužnog karaktera i

4. ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

Akti kojima su definirane komunalne djelatnosti Općine Lovas
· Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovas (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije«, broj 9/19),


Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj sjednici održanoj dana 10. srpnja 2019. godine donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima u kojoj su utvrđene djelatnosti kojima se osigurava održavanje i/ili građenje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Lovas, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Lovas a to su:
a) Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete
b) uslužne komunalne djelatnosti:
  1. usluge ukopa pokojnika,

  2. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Na području Općine komunalne djelatnosti obavljaju:

· vlastiti komunalni pogone Općine Lovas
· Balić Elektro Lovas
4.2. Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti

Samostalno ili više jedinica lokalne samouprave mogu zajednički organizirati obavljanje komunalne djelatnosti na jedan od slijedećih načina:
· osnivanjem trgovačkog društva koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno,

· osnivanjem javne ustanove koju osniva jedinica lokalne samouprave
· služba – vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave može Ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti:
· pravnoj i fizičkoj osobi na temelju ugovora o koncesiji,
· pravnoj i fizičkoj osobi na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

Općina Lovas u Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Gunja (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije«, broj 9/19) obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava trgovačkim društvima čiji je vlasnik, pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

4.2.1. Trgovačko društvo

Trgovačko društvo obavlja komunalne djelatnosti na temelju odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno predstavnička tijela više jedinica lokalne samouprave u slučaju u kojem više jedinica lokalne samouprave obavljanje jedne ili više komunalnih djelatnosti organizira zajednički. Ova Odluka sadrži:

· tvrtku društva kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti

· komunalne djelatnosti čije se obavljanje povjerava

· rok na koji se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti i

· obveze društva prema osnivaču.
Općina Lovas osnovala je vlastiti općinski komunalni pogon kojem su povjerene slijedeće djelatnosti:

1.
održavanje nerazvrstanih cesta (uključivo i zimska služba)

2.
održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3.     održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4.
održavanje javnih zelenih površina
5.     održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6.
održavanje groblja

7.
održavanje čistoće javnih površina

8.
usluge ukopa pokojnika
9. održavanje objekata javne namjene u vlasništvu Općine Lovas
4.2.2. Koncesija

Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti i pravo korištenja komunalne infrastrukture radi obavljanja komunalnih djelatnosti:
· obavljanja dimnjačarskih poslova,

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije.

4.2.3. Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti


Jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se na njezinu području mogu obavljati na temelju ugovora. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime jedinice lokalne samouprave sklapa čelnik. Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.

Ugovor sadrži:

· komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
· vrijeme na koje se sklapa ugovor,
· vrstu i opseg komunalnih usluga,
· način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga,
· jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovas (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije «, broj 9/19) navedene su sljedeće komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora:

1. održavanje javne rasvjete

2.  dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
4.3. Financiranje uslužnih komunalnih djelatnosti

Obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti financira se sredstvima:

· iz cijene komunalne usluge,
· iz proračuna jedinice lokalne samouprave,
· iz prihoda određenih posebnim zakonima,
· iz ostalih prihoda.

4.3.1. Cijena komunalne usluge


Iz cijene komunalne usluge osiguravaju se sredstva za financiranje obavljanja uslužnih komunalnih djelatnosti. Cijenu, način obračuna i način plaćanja komunalne usluge određuje isporučitelj komunalne usluge na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim propisima.


Prilikom određivanja cijene komunalne usluge uzimaju se u obzir izdaci potrebni za osiguranje dostupnosti komunalne usluge te za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture koja se koristi za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti. Cijena komunalne usluge određuje se tako da se pravnim i fizičkim osobama kojima je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti omogući povrat sredstava uloženih u građenje komunalne infrastrukture i obavljanje komunalne djelatnosti.


Cijena komunalne usluge može sadržavati i iznos za financiranje gradnje komunalne infrastrukture na području ili za potrebe jedinice lokalne samouprave na kojemu se isporučuje komunalna usluga, a u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture.


Iznos za financiranje gradnje komunalne infrastrukture u računu za isporučenu komunalnu uslugu iskazuje se posebno i taj se iznos doznačuje u proračun jedinice lokalne samouprave na način propisan posebnim propisima kojima se uređuje proračunsko računovodstvo te se može koristiti samo za tu namjenu.

4.3.2. Cjenik komunalnih usluga


Isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik komunalnih usluga i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnost čelnika jedinice lokalne samouprave na području na kojem se isporučuje komunalna usluga.

Prijedlog za davanje suglasnosti sadrži:

•
vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja te usluge,
•
strukturu cijene komunalne usluge i

•
datum od kojega se primjenjuje cijena.

Prijedlog za davanje suglasnosti za izmjenu ili dopunu cjenika komunalnih usluga sadrži:

· predloženu novu cijenu komunalne usluge i njezinu strukturu

· postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu i

· razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i izračunom.
Čelnik jedinice lokalne samouprave dužan je očitovati se u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga za pribavljanje prethodne suglasnosti. Ako se čelnik jedinice lokalne samouprave ne očituje u roku, smatra se da je suglasnost dana. Ako je obavljanje uslužne komunalne djelatnosti organiziralo više jedinica lokalne samouprave i ako čelnik jedne ili više jedinica lokalne samouprave uskrati prethodnu suglasnost na cjenik komunalnih usluga odnosno na njegovu izmjenu ili dopunu, cjenik odnosno njegove izmjene ili dopune primjenjuju se ako suglasnost daje čelnik jedinice lokalne samouprave koja ima većinski dio dionica odnosno udjela u trgovačkom društvu odnosno većinska osnivačka prava u javnoj ustanovi. 

Čelnik jedinice lokalne samouprave na čijem se području isporučuje komunalna usluga dužan je u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove gospodarstva i upravno tijelo županije nadležno za poslove gospodarstva.


Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se cjenika komunalnih usluga te cjenik komunalne usluge objaviti na svojoj oglasnoj ploči i na svojim mrežnim stranicama. Tako se cjenici komunalnih usluga na području Općine Lovas nalaze na slijedećim poveznicama: 

1. https://www.lovas.hr/vijest/prethodna-suglasnost-na-cjenik-eko-dim-vinkovci/
2. https://www.lovas.hr/vijest/cjenik-usluga-komunalnog-pogona-opcine-lovas/
4.3.3. Uvjeti isporuke komunalnih usluga


Komunalne djelatnosti ne obavljaju se radi stjecanja dobiti, već radi osiguravanja isporuke komunalnih usluga korisnicima prema načelima komunalnog gospodarstva. Obavljanje komunalnih djelatnosti i isporuke komunalnih usluga osigurava se na razini koja je najbliža korisnicima.


Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati isporuku komunalnih usluga ugroženim skupinama stanovništva na svom području, uz podmirenje troškova komunalnih usluga iz sredstava proračuna u skladu s posebnim propisima o socijalnoj skrbi.


Isporučitelj komunalne usluge dužan je osigurati javnost svojeg rada te omogućiti korisnicima komunalne usluge pristup informacijama važnim za isporuku komunalnih usluga i njihovo sudjelovanje u donošenju odluka u komunalnom gospodarstvu.


Sukladno navedenom Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika  doneseni su uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave dana 21. rujna 2021. godine, a Opći uvjeti obavljanja dimnjačarskih poslova dana 08. srpnja 2020. godine. te su objavljeni  na mrežnim stranicama Općine Lovas.
4.3.4. Proračun jedinice lokalne samouprave


Jedinice lokalne samouprave mogu sredstva svog proračuna koristiti za financiranje komunalnih djelatnosti. Jedinice lokalne samouprave mogu u cijelosti ili djelomično financirati obavljanje komunalnih usluga za pojedine grupe korisnika na njezinu području radi osiguravanja univerzalnosti pristupa komunalnim uslugama pod uvjetima propisanim odlukom predstavničkog tijela.

Na web stranici Općine Lovas objavljen je Proračun Općine Lovas za 2022. godinu kao i projekcije proračunske potrošnje za 2023. i 2024. godinu (sa izmjenama i dopunama Proračuna).
4.4. Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. 

Komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste - ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na propisani način i pod propisanim uvjetima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste,
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste,
3. javna parkirališta - uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,
4. javne garaže - podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom, čiji je investitor odnosno vlasnik jedinica lokalne samouprave ili osoba koja obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,
5. javne zelene površine - parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i slično,
6. građevine i uređaje javne namjene - nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja,
7. javna rasvjeta - građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,
8. groblja i krematorije na grobljima - ograđena zemljišta na kojima se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja,
9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza - tramvajske pruge, građevine za smještaj i održavanje vozila kojima se obavlja djelatnost javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Osim navedenih građevina, predstavničko tijelo JLS može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Općina Lovas ustrojila je Registar komunalne infrastrukture za slijedeću komunalnu infrastrukturu:
•
nerazvrstane ceste,

· javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
•
javne zelene površine,
•
građevine i uređaji javne namjene
•
javna rasvjeta,
•
groblja i krematoriji.
4.4.1. Građenje i održavanje komunalne infrastrukture

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture obveza je jedinica lokalne samouprave odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena, stoga se osobita važnost pridaje stručnom nadzoru nad građenjem i održavanjem komunalne infrastrukture.
4.4.1.1. Građenje komunalne infrastrukture


Komunalna infrastruktura gradi se u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom. Program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu. Donosi se istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave te se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne ili regionalne samouprave.


Građenje komunalne infrastrukture od interesa je za Republiku Hrvatsku i obuhvaća sljedeće radnje i radove:

· rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture,
· uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta,
· pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture,
· građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

· građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
· građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
· građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,
· postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije,
· građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati,
· druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Navedeni troškovi iskazuju se odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.


Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

· zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura,
· uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada,
· sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje,
· izrade projekata i druge dokumentacije,
· ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture,
· građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture,
· evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.


Općina Lovas donijela je Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu koji je objavljen u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije , broj 30/21.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.


Općina Lovas donijela je:

· Prostorni plan uređenja Općine Lovas  te I. i II. ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Lovas.
· Provedbeni Program Općine Lovas za razdoblje 2022.-2025. godine objavljen na mrežnim stranicama općine.

Čelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave te se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Izvješće sadrži iskaz troškova građenja po pojedinim vrstama i građevinama komunalne infrastrukture odnosno po pojedinim komunalnim djelatnostima i vrstama radova.

Općinska načelnica je izradila Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, KLASA: 363-01/22-01/04, URBROJ: 2196-17-02-22-1 od 03. ožujka 2022.godine. Predstavničko tijelo je donijelo Odluku o usvajanju Programa na svojoj 9. sjednici održanoj dana 28. travnja 2022. godine. 
4.4.1.2. Održavanje komunalne infrastrukture

Komunalna infrastruktura održava se u skladu s programom održavanja komunalne infrastrukture ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu ili posebnim zakonom.

Program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu. Donosi se istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave te se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. Stoga se programom određuju:

· opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i

· iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Općina Lovas donijela je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu koji je objavljen u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, broj 30/21.

Čelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave te se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne ili regionalne samouprave. Izvješće sadrži iskaz troškova održavanja po pojedinim vrstama i građevinama komunalne infrastrukture odnosno po pojedinim komunalnim djelatnostima i vrstama radova.
Općinska načelnica je izradila Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, KLASA: 363-01/22-01/03, URBROJ: 2196-17-02-22-1 od 03. ožujka 2022.godine. Isto je usvojilo predstavničko tijelo uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovas za 2021.godinu na svojoj 9. sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine. 
4.5. Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

· iz komunalnog doprinosa,
· iz komunalne naknade,
· iz cijene komunalne usluge,
· iz naknade za koncesiju,
· iz proračuna jedinice lokalne samouprave,
· iz fondova Europske unije,
· iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

· iz donacija.
4.5.1. Komunalni doprinos

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine. Prihod od komunalnog doprinosa koristi se samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa. Komunalni doprinos plaća se jednokratno, a odlukom o komunalnom doprinosu može se propisati mogućnost njegove obročne otplate.

Jedinica lokalne samouprave ne plaća komunalni doprinos na svom području. Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
2. vojnih građevina,
3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,
5. sportskih i dječjih igrališta,
6. ograda, zidova i potpornih zidova,
7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine,
8. spomenika.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju:

· zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa

· jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave

· način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

· opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.


Odluka o komunalnom doprinosu objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave tako da je ta vrijednost najviša za prvu zonu, a manja za svaku iduću zonu. Općina Lovas donijela je Odluku o komunalnom doprinosu koja je objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije broj 30/18 i 18/21. te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu koja je objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije br. 30/22.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva strane ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Komunalna naknada

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.


Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada plaća se za:

· stambeni prostor,
· garažni prostor,
· poslovni prostor,
· građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,
· neizgrađeno građevinsko zemljište.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.


Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine. Korisnik nekretnine plaća komunalnu naknadu:

· ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,
· ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili

· ako se ne može utvrditi vlasnik.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

· danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,
· danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
· danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
· danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju:

· područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
· koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
· koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,
· rok plaćanja komunalne naknade,
· nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
· opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Općina Lovas donijela je Odluku o komunalnoj naknadi koja je objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije broj 29/18.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

· iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) nekretnine

· obračunska površina nekretnine

· godišnji iznos komunalne naknade

· mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i

· rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. Polazište za određivanje vrijednost boda komunalne naknade (B) je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture.

Općina Lovas je Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« , broj 25A/20) odredila vrijednost boda komunalne naknade u iznosu od 4,80 kuna po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Lovas. Ako Općinsko vijeće Općine Lovas ne odredi vrijednosti boda komunalne naknade do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini, vrijednost boda se ne mijenja.
Ukoliko se na temelju odluke Općinskog vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje o komunalnoj naknadi za kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine.
4.5.3. Naknada za koncesiju

Naknada za koncesiju koristi se za financiranje građenja i/ili održavanja komunalne infrastrukture čijim se korištenjem obavlja komunalna djelatnost za koju je koncesija dodijeljena.
4.6. Komunalni red i održavanje komunalnog reda – komunalni redari

U svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:

· uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta;
· način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama;
· uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila;
· održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

Odlukom se propisuju mjere za provođenje te odluke kao što je određivanje uvjeta i načina davanja u zakup površina javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih osoba i prekršajne odredbe. Odlukom se osigurava mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.

Općina Lovas donijela je Odluku o komunalnom redu koja je objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije  broj 9/19.
U Općini Lovas poslove provedbe odluke o komunalnom redu obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Poslove nadzora provode komunalni redari koji su službenici Jedinice lokalne samouprave. Komunalni redari imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, odlukom o komunalnom redu i posebnim zakonom. Općina Lovas ima zaposlenog jednog komunalnog redara.
U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:

· zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i slično) na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

· uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

· zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

· prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i slično),

· obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora,

· rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane zakonom,

· predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

· naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.
Tablica 4. Posebni cilj 2. Normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom
	
	Posebni cilj 2. Normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom

	Mjera
	Aktivnosti/način ostvarenja
	Opis aktivnosti
	Odgovorna osoba
	Pokazatelji rezultata
	Mjerna jedinica za pokazatelj rezultata
	Polazna i ciljana vrijednost mjerne jedinice

	Utvrđivanje komunalnih djelatnosti 
	Utvrđivanje stanja u jedinici lokalne samouprave te određivanje potrebnih komunalnih djelatnosti na svom području koje se definiraju u Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovas
	Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave. Nakon utvrđivanja komunalnih djelatnosti one se definiraju u Odluci o komunalnim djelatnostima.

Odlukom o komunalnim djelatnostima definirane su djelatnosti koje mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.
	Općinsko vijeće
	Donošenje odluke ili donošenje izmjena i dopuna odluke
	Broj donesenih odluka
	Polazna (0)

Ciljana (0)

	Određivanje organizacijskih oblika obavljanja komunalnih djelatnosti
	Samostalno ili više jedinica lokalne samouprave mogu zajednički organizirati obavljanje komunalne djelatnosti osnivanjem trgovačkog društva, osnivanjem javne ustanove i osnivanjem službe ili vlastitog pogona. JLS može ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti
	-
	Općinski načelnik
	Osnivanje vl. Kom. pogona
	Broj
	Polazna (0)

Ciljana (0)

	
	
	Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Lovas
	Općinsko vijeće
	Donošenje odluke i povjeravanje komunalnih djelatnosti
	Broj
	Polazna (0)

Ciljana (0)

	Financiranje
uslužnih komunalnih djelatnosti
	Određivanje cjenika i uvjeta isporuke komunalnih usluga.
	Obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti financira se iz cijene komunalne usluge, proračuna jedinice lokalne samouprave, prihoda određenih posebnim zakonima i ostalim prihodima. Cijenu, način obračuna i način plaćanja komunalne usluge određuje isporučitelj komunalne usluge na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim propisima. Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se cjenika komunalnih usluga te cjenik i uvjete isporuke komunalne usluge objaviti na svojoj oglasnoj ploči i na svojim mrežnim str.
	Općinski načelnik
	Donošenje/Izmjena cjenika i uvjeta isporuke
	Broj
	Polazna (0)

Ciljana (0)

	Određivanje komunalne infrastrukture
	Kako bi se odredila i definirala komunalna infrastruktura na području JLS, donosi se odluke o ustroju Registra komunalne infrastrukture
	Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. Komunalna infrastruktura stječe status javnog dobra u općoj uporabi danom njezine izgradnje, uređenja odnosno stupanja na snagu odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi, te se upisuje u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao vlasništvo odnosno suvlasništvo jedinice lokalne samouprave i/ili javnog isporučitelja koji upravlja komunalnom infrastrukturom. Kako bi se znalo kojim komunalnim infrastrukturama JLS upravlja i raspolaže sastavlja se i redovito ažurira registar komunalne infrastrukture.
	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
	Ažuriranja registra komunalne infrastrukture
	Broj ažuriranih podataka
	Kontinuirano

	Građenje i održavanje komunalne infrastrukture
	Donošenje programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture
	Građenje i održavanje komunalne infrastrukture obveza je jedinica lokalne samouprave odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena. Komunalna infrastruktura gradi se i održava u skladu s programom građenja/održavanja komunalne infrastrukture ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom.
	Općinski načelnik
	Projekti građenja komunalne infrastrukture
	Broj projekata
	Polazna (4)

Ciljana (5)

	
	
	
	Općinski načelnik
	Donošenje programa i izvješća/izmjena i dopuna programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture
	Broj donesenih akata
	Polazna (2)

Ciljana (4)

	Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture
	U programima građenja komunalne infrastrukture iskazuje se procjena troškova građenja
	Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima komunalnog doprinosa, komunalne naknade, iz cijene komunalne usluge, iz naknade za koncesiju, iz proračuna jedinice lokalne samouprave, iz fondova Europske unije, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i iz donacija.
	Općinski načelnik
	Sredstva namijenjena za građenje komunalne infrastrukture
	Hrvatske kune (kn)
	Polazna ()
Ciljana (0)

	
	Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima za ostvarivanje programa.
	Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. Održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima komunalnog doprinosa, komunalne naknade, iz cijene komunalne usluge, iz naknade za koncesiju, iz proračuna jedinice lokalne samouprave, iz fondova Europske unije, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i iz donacija.
	Općinski načelnik
	Sredstva namijenjena za održavanja komunalne infrastrukture
	Hrvatske kune (kn)
	Polazna ()
Ciljana ()

	Uspostavljanje komunalnog reda
	Donošenje odluke o komunalnom redu te provođenje odluke na području JLS-a
	U svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu. Odlukom propisuju se mjere za provođenje te odluke kao što je određivanje uvjeta i načina davanja u zakup površina javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih osoba i prekršajne odredbe. Odlukom se osigurava mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.
	Općinsko vijeće
	Donošenje akata upravnog tijela
	Broj donesenih akata vezanih za postupanje prema odluci o komunalnom redu
	Polazna (1)

Ciljana (1)


5. POSEBNI CILJ 3. NADZOR NAD UPRAVLJANJEM KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

U Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi navedeno je kako sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prva koje pripadaju jedinici lokalne samouprave čine njezinu imovinu, stoga jedinca lokalne samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. 

Provođenjem nadzora i analiziranjem dobivenih podataka uspostavlja se učinkovito upravljanje komunalnom infrastrukturom te pridonosi boljem zadovoljavanju javnih potreba.


Nadzor nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom provodit će se putem sljedećih mjera:
· Kroz sustavnu analiza i vrednovanja učinka upravljanja i korištenja komunalnom infrastrukturom,
· Analiziranje postupanja u skladu s načelima komunalnog gospodarstva,
· Analiziranje kriterija učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom,
· Izrada procedure upravljanja komunalnom infrastrukturom.
5.1. Sustavna analiza i vrednovanje učinka upravljanja i korištenja komunalnom infrastrukturom 

Sukladno zakonu Jedinice lokalne samouprave organiziraju, financiraju i nadziru građenje i održavanje komunalne infrastrukture te održavaju komunalni red na svom području. Kako bi se uspostavile mogućnosti unaprijeđena u upravljanju bitno je provoditi sustavnu analizu i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture i odrediti utjecaj upravljanja na lokalnu zajednicu.
5.1.1.  Organizacija obavljanja komunalne djelatnosti
Tablica 5. Organizacija obavljanja komunalne djelatnosti u Općini Lovas
	Redni broj
	Komunalna djelatnost
	Naziv pravne ili fizičke osobe kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti
	Akt na osnovu kojeg se obavlja djelatnost
	Trajanje ugovora
	Potrebna poboljšanja
	Učinak

	1.
	Održavanje nerazvrstanih cesta
	Vlastiti komunalni pogon
	Odluka Općinskog vijeća
	Neodređeno
	Nije potrebno
	-

	2.
	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
	Vlastiti komunalni pogon
	Odluka Općinskog vijeća
	Neodređeno
	Nije potrebno
	-

	3.
	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
	Vlastiti komunalni pogon
	Odluka Općinskog vijeća
	Neodređeno
	Nije potrebno
	-

	4.
	Održavanje javnih zelenih površina
	Vlastiti komunalni pogon
	Odluka Općinskog vijeća
	Neodređeno
	Nije potrebno
	-

	5.
	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	Vlastiti komunalni pogon
	Odluka Općinskog vijeća
	Neodređeno
	Nije potrebno
	-

	6.
	Održavanje groblja
	Vlastiti komunalni pogon
	Odluka Općinskog vijeća
	Neodređeno
	Nije potrebno
	-

	7.
	Održavanje čistoće javnih površina
	Vlastiti komunalni pogon
	Odluka Općinskog vijeća
	Neodređeno
	Nije potrebno
	-

	8.
	Održavanje javne rasvjete
	Balić elektro, obrt za elektroinženjering
	Ugovor
	3 godine
	Nije potrebno
	-

	9. 
	Usluge ukopa pokojnika
	Vlastiti komunalni pogon
	Odluka Općinskog vijeća
	Neodređeno
	Nije potrebno
	-

	10.
	Obavljanje dimnjačarskih poslova
	Dimnjačarski obrt Eko-dim
	Ugovor
	5 godina
	Nije potrebno
	-


Zaključak o učincima organizacijskog obavljanja komunalne djelatnosti iz provedene analize i vrednovanja

Općina Lovas je 10. srpnja 2019. godine donijela Odluku o komunalnim djelatnostima u kojoj je navedeno kome se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine. 
Na području Općine Lovas obavlja se deset komunalnih djelatnosti određenih Odlukom o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije«, broj 9/19).
Vlastitom komunalnom pogonu Općine Lovas povjereno je obavljanje 8 komunalnih djelatnosti, a to su: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i premeta javne namjene , održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina i usluge ukopa pokojnika. 
Organizacijsko obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Lovas je učinkovito te zadovoljava potrebe građana i jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
5.1.2. Financiranje komunalne infrastrukture
Tablica 6. Financiranje komunalne infrastrukture
	Redni broj
	Naziv
	Prihodi

	
	
	2020. godina
	2021. godina
	Plan 2022. godina

	1.
	Komunalni doprinosi i naknade
	541.600,07
	552.558,00
	550.000,00


Tablica 7. Cjenik komunalnih usluga
	Redni broj
	Naziv komunalne usluge
	Cijena 

	
	
	

	1.
	Cjenik usluga vlastitog komunalnog pogona
	Cijenik

	2.
	Cjenik dimnjačarskih usluga
	Cijenik


Zaključak o učincima financiranja komunalne infrastrukture iz provedene analize i vrednovanja

Općina Lovas sredstva komunalnog doprinosa, komunalne naknade i šumskog doprinosa koristi za financiranje i građenje komunalne infrastrukture i održavanje komunalne infrastrukture. Općina sukcesivno ulaže i planira značajno izdvajanje iz proračuna u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture koja će podići kvalitetu života stanovnika na području Općine Lovas.

5.1.3.  Građenje i održavanja komunalne infrastrukture
Tablica 8. Analiza građenja i održavanja komunalne infrastrukture
	Redni broj
	Naziv KI
	Broj postojećih KI 
	Korištenje KI
	Stanje i potrebna poboljšanja
	Projekti/Aktivnosti
	Učinak

	
	
	
	
	
	U tijeku
	Planirano
	

	1.
	Nerazvrstane ceste
	11
	Nerazvrstane ceste koriste se za promet motornih vozila
	Stanje cesta na području Općine jeste prihvatljivo, ali su potrebna poboljšanja i rekonstrukcija pojedinih cesta i ulica, kao i redovno održavanje 
	-Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

- projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste,

	Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
	Podizanje kvalitete cestovne infrastrukture

	2.
	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
	4
	Javne površine
	Na području Općine postoje igrališta, šetnice i dr. Infrastruktura se redovno održavaju ali se i dodatno ulaže u njihovo proširenje i modernizaciju.
	- Projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa,
- Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa
- projektiranje stolnoten.
Igrališta u Opatovcu
	Izgradnja pješačkih staza
	Uređeno naselje i poboljšana kvaliteta života stanovnicima

	3. 
	Javna parkirališta
	4
	Namijenjena su isključivo parkiranju vozila
	Na području Općine postoje parkirališta koja se redovno održavaju ali se i dodatno ulaže u njihovu modernizaciju
	-
	-
	-

	5.
	Javna rasvjeta
	308
	Općina ima rasvjetne stupove i rasvjetna tijela  koja se koriste za osvjetljivanje ulica i drugih površina na području Općine
	Općina ulaže u izgradnju i modernizaciju javne rasvjeta te je postavljena nova  energetski učinkovita 
	-LED rasvjeta
	-LED rasvjeta
	Poboljšana kvaliteta života stanovnika i smanjeni troškovi električne energije

	6.
	Groblja i krematorije na grobljima
	3
	Na području Općine postoje tri groblja (koja se koriste za ukop pokojnika
	Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje grobljima Općina ulaže u njihovo održavanje
	-
	-
	Osiguran dovoljan broj grobnih mjesta kao i uređeno groblje


Tablica 9. Program/aktivnosti građenja komunalne infrastrukture Općine Lovas
	Redni broj
	Opis
	Rashodi za 2021.
	Rashodi za 2022.

	
	
	Planirano
	Ostvareno
	Planirano

	1.
	Javna rasvjeta – povećanje ekonomičnosti
	               10.000,00

	-
	20.000,00

	2.
	Izgradnja nerazvrstane ceste ul. S. Radića, V. Nazora – presvlačenje + nadzor
	500.000,00
	533.163,96
	

	3.
	Izgradnja nogostupa u Lovasu (Vukovarska, S. S. Krančevića, A. Starčevića, Mlinska) i Opatovcu (A. Stepinca, Fruškogorska, B. Jelačića) + nadzor
	200.000,00
	339.358,69
	

	4.
	Izgradnja potpornog zida u ulici Vukovarska
	50.000,00
	12.604,80
	

	5.
	Izrada projektne dokumentacije (rekonstrukciju lovačkog doma Lovas, dječjeg igrališta u vrtiću, sanaciju zgrade DK Opatovac, sanaciju Info kluba)
	50.000,00
	109.375,00
	-

	6.
	Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici K. Tomislava
	-
	-
	200.000,00

	7.
	Rekonstrukcija nogostupa u Lovasu i Opatovcu
	-
	-
	100.000,00

	8.
	Izgradnja potpornog zida u ulici P. Preradovića
	-
	-
	20.000,00

	Ukupno
	         810.000,00
	994.502,45
	                            340.000,00


Tablica 10. Program/aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture Općine Lovas
	Redni broj
	Opis
	Rashodi za 2021.
	Rashodi za 2022.

	
	
	Planirano
	Ostvareno
	Planirano

	1.
	Električna energija za javnu rasvjetu
	35.000,00
	39.451,15
	35.000,00

	2.
	Električna energija – mrežarina za javnu rasvjetu
	25.000,00
	22.120,84
	25.000,00

	3.
	Usluge održavanja javne rasvjete
	33.000,00
	            30.731,00
	33.000,00

	4.
	Održavanje nerazvrstanih cesta (zimska služba: gorivo za strojeve, sol za nasipavanje, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje strojeva )
	230.000,00
	191.088,87
	215.000,00

	5.
	Prijevozno sredstvo  za komunalni pogon
	90.000,00
	-
	90.000,00

	6.
	Nabava strojeva i opreme za komunalni pogon
	10.000,00
	17.108,88
	20.000,00

	7.
	Nabava novih sadnica za uređenje javnih površina
	25.000,00
	33.662,26
	25.000,00

	8.
	Održavanje groblja – nogostupi, ograda, košnja
	30.000,00
	24.439,23
	                           30.000,00

	9.
	Opremanje mrtvačnica
	5.000,00
	-
	

	Ukupno:
	           483.000,00
	           358.602,23
	                       478.000,00


5.1.4. Komunalni red i održavanje komunalnog reda
Tablica 11. Provođenje komunalnog reda
	Redni broj
	Poslovi u provođenju komunalnog reda
	Broj provedenih poslova 
	Potrebna poboljšanja
	Učinak

	
	
	2020. godina
	2021. godina
	
	

	1.
	Uređenje naselja
	10
	12
	Povećati aktivnosti na utvrđivanju vlasnika / suvlasnika napuštenih kuća koje je potrebno održavati, a pojedine i ukloniti radi ruševnog stanja
	Uređeniji dijelovi naselja, veća sigurnost susjeda i ostalih građana koji prolaze pored napuštenih kuća

	2.
	Način uređenja i korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Lovas
	2 puta mjesečno
	2 puta mjesečno
	Potrebno povećati aktivnosti komunalnog pogona u vlasništvu općine na uređenju površina javne namjene posebno na košenju trave i održavanju kanalske mreže
	Uređenije naselje, bolji protok kanala

	3.
	Uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila
	2
	2
	Uvođenje videonadzora kod javnih javnih parkirališta na kojima se ponekad ostave napuštena vozila
	Poštivanje odredbi komunalnog reda i Zakona o sigurnosti prometa na cestama

	4.
	Održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene
	Kontinuirano, svaki tjedan
	Kontinuirano, svaki tjedan
	-
	-

	5.
	Prikupljanje, odvoz i postupanje sa prikupljenim komunalnim otpadom
	Kontinuirano, svaki tjedan po rasporedu koncesionara
	Kontinuirano, svaki tjedan po rasporedu koncesionara
	-
	-

	6.
	Uklanjanje snijega i leda
	Po rasporedu zimske službe koju provodi komunalni pogon Općine, kontinuirano
	Po rasporedu zimske službe koju provodi komunalni pogon u vlasništvu Općine, kontinuirano
	-
	-

	7.
	Mjere za provođenje komunalnog reda
	32 opomena
	23 opomene
	-
	-

	8.
	Kazne za učinjene prekršaje
	0
	0
	-
	-


Tablica 12. Pregled komunalnih nepravilnosti za 2022. godinu

	Pregled komunalnih nepravilnosti  za 2020, 2021. i 2022.godinu

	Redni broj
	Komunalna nepravilnost
	Nadzor
	Utvrđivanje
	Obavijest prijavitelja/pokretanje upravnog postupka protiv počinitelja
	Rješenje upravnog tijela
	Provedba rješenja

	1.
	Ambrozija na polju
	Da
	Nepravilnost je utvrđena
	Izdana opomena 
	Nije potrebno donošenje rješenja jer je nepravilnost otklonjena
	-

	2.
	Neodržavanje okućnica
	Da
	Nepravilnost je utvrđena
	Izdana opomena 
	Nije potrebno donošenje rješenja jer je nepravilnost otklonjena
	-

	3.
	Uklanjanje ogrjevnog drveta sa javne površine nakon proteka dozvoljenog roka
	Da
	Nepravilnost je utvrđena
	Izdana opomena
	Nije potrebno donošenje rješenja jer je nepravilnost otklonjena
	-

	4.
	Neovlašteno odlaganje otpada u prirodu
	Da
	Nepravilnost je utvrđena
	Izdana opomena
	Nije potrebno donošenje rješenja jer je nepravilnost otklonjena
	


6. Načela komunalnog gospodarstva 
Općina Lovas i osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti moraju postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo. Stoga Općina Lovas primjenjuje kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Tablica 13. Postupanje u skladu s načelima komunalnog gospodarstva
	Redni broj
	Načela komunalnog gospodarstva
	Aktivnosti/način ostvarenja
	Potrebna poboljšanja
	Odgovorna osoba
	Učinak

	1.
	Zaštite javnog interesa
	Općina Lovas u donošenju i provođenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture brine o javnom interesu te omogućuje ostvarivanje i zaštitu pojedinačnih interesa na način koji nije u suprotnosti i na štetu javnog interesa.
	Izraditi programe građenja i održavanja komunalne infrastrukture tako da sadrže sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, uključujući opseg poslova održavanja za svu komunalnu infrastrukturu u programima održavanja komunalne infrastrukture.
	Općinski načelnik
	Izrađeni Program građenja i održavanja komunalne infrastrukture koji sadrži sve potrebne podatke sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu

	2.
	Razmjerne koristi
	Vlasnici građevinskog zemljišta odnosno investitori dužni su pridonositi građenju i održavanju komunalne infrastrukture plaćanjem javnih davanja razmjerno koristi koju stječu korištenjem uređenog građevinskog zemljišta odnosno građenjem komunalne infrastrukture, uz poštovanje načela solidarnosti. Za korištenje uređenog građevinskog zemljišta vlasnici/investitori plaćaju komunalni doprinos razmjerno koristi. Visina komunalnog doprinosa ovisi o zoni u kojoj se nalazi objekt te o volumenu građevine koja se gradi. Komunalni doprinos obračunava se u skladu sa obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.
	U što kraćem roku donijeti rješenje o visini i naplati komunalnog doprinosa
	Pročelnik JUO
	Naplaćivanje komunalnog doprinosa kako bi se dobiveni novac usmjerio na druge projekte

	3.
	Solidarnosti
	Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture zasniva se na načelu solidarnosti u podmirenju troškova na području jedinice lokalne samouprave.
	Dovesti što više investitora koji će otvoriti tvrtke i zaposliti ljude
	Općinski načelnik
	Nova radna mjesta i poboljšani životni standard stanovnika

	4.
	Javne službe
	Komunalne djelatnosti na području Općine obavljaju se kao javna služba, a usluge koje se pružaju u obavljanju tih djelatnosti od općeg su interesa.
	-
	
	

	5.
	Neprofitnosti
	Komunalne djelatnosti ne obavljaju se radi stjecanja dobiti, već radi osiguravanja isporuke komunalnih usluga korisnicima prema načelima komunalnog gospodarstva.
	Omogućiti svim stanovnicima na području Općine pravo na isporuku komunalnih usluga bez obzira na financijsko stanje
	Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Mogućnost svim stanovnicima korištenja komunalnih usluga

	6.
	Supsidijarnosti
	Obavljanje komunalnih djelatnosti i isporuke komunalnih usluga osigurava se na razini koja je najbliža korisnicima.
	Potrebno je uputiti stanovnike u donošenje odluka i cjenika vezanih za komunalne usluge
	-Općinski načelnik

-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Uključivanje stanovnika u donošenje Odluka vezanih uz poboljšanje komunalnih usluga

	7.
	Univerzalnosti i jednakosti pristupa
	Pristup, dostupnost i korištenje komunalnih usluga osigurava se svim korisnicima pod jednakim i nediskriminatornim uvjetima.
	Svim pojedincima na području Općine omogućiti  korištenje komunalnih usluge prema uvjetima koji vrijede za sve stanovnike neovisno o njegovom položaju
	-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Isporuka komunalnih usluga svim stanovnicima jednako

	8.
	Prilagodljivosti
	Isporuka komunalnih usluga obavlja se na način i pod uvjetima koji su prilagođeni potrebama lokalne zajednice.
	Komunalne usluge na području Općine prilagoditi kako bi bile dostupne svim stanovnicima
	-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Svi stanovnici imaju potrebne komunalne usluge

	9.
	Kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti
	Komunalne djelatnosti obavljaju se kontinuirano na način koji osigurava održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti radi ostvarivanja neprekidne isporuke komunalnih usluga, uz mogućnost uskrate isporuke komunalnih usluga korisnicima samo u iznimnim i opravdanim slučajevima.
	Voditi brigu o uređajima vezanim za isporuku komunalnih usluga na području Općine, kako bi se iste redovno mogle isporučiti korisnicima
	-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Redovna isporuka komunalnih usluga radi normalnih djelovanja

	10.
	Kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti
	Komunalne djelatnosti obavljaju se prema standardima kakvoće pružanja komunalnih usluga propisanim posebnim propisima.
	Uskladiti obavljanje komunalne djelatnosti prema propisima
	-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Sve raditi po standardima koji su propisani

	11.
	Ekonomičnosti i učinkovitosti
	Isporučitelj komunalne usluge obvezan je u obavljanju komunalne djelatnosti postupati na učinkovit, ekonomičan i svrhovit način uz najmanje troškove za korisnike.
	Uvijek i na vrijeme regulirati cijene komunalnih usluga kako bi se odredila najprihvatljivija cijena za stanovnika
	-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Korisnicima pružiti prihvatljivu cijenu usluga koja će biti opravdana

	12.
	Zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara
	Opremanje građevinskog zemljišta komunalnom infrastrukturom i obavljanje komunalnih djelatnosti osigurava se uz najprihvatljivije uvjete za život i zdravlje korisnika komunalnih usluga te najprihvatljivije uvjete za prostor, okoliš, kulturna dobra i održivi razvitak.
	Povećati svjesnost o zaštiti okoliša i provođenje zakona i drugih propisa o zaštiti okoliša prilikom opremanja komunalnom infrastrukturom te obavljanja komunalnih djelatnosti.
	- općinski načelnik

-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Čist i zdrav okoliš.

	13.
	Sigurnosti
	Isporučitelj komunalne usluge dužan je komunalnu uslugu isporučivati korisnicima usluga na način koji ne može štetiti njihovoj imovini, pravima i pravnim interesima.
	Pojačano ulaganje u sigurnost pri isporuci komunalne usluge
	-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Očuvanje imovine i pravnih interesa

	14.
	Javnosti
	Isporučitelj komunalne usluge dužan je osigurati javnost svojeg rada te omogućiti korisnicima komunalne usluge pristup informacijama važnim za isporuku komunalnih usluga i njihovo sudjelovanje u donošenju odluka u komunalnom gospodarstvu.
	Na stranicama javno objavljivati sve Odluke, cjenike i ostalu dokumentaciju vezano za komunalne usluge kako bi javnost imala pristup istima
	-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Informiranje stanovnika o informacijama koje su važne za isporuku komunalnih usluga

	15.
	Prihvatljivosti cijene komunalnih usluga
	Cijene komunalnih usluga utvrđuju se tako da osiguravaju postupnost povrata troškova građenja i održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti, vodeći računa o tome da one budu socijalno prihvatljive za stanovništvo te poštujući zaštitu prava potrošača u skladu s posebnim propisima.
	Regulirati cijene sukladno potrebama i mogućnostima, obavijestiti javnost o promjeni istih
	-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Zadovoljni i pravovremeno informirani korisnici

	16.
	Zaštite ugroženih kategorija građana
	Općina je  dužna  osigurati isporuku komunalnih usluga ugroženim skupinama stanovništva na svom području, uz podmirenje troškova komunalnih usluga iz sredstava proračuna u skladu s posebnim propisima o socijalnoj skrbi.
	Svim stanovnicima omogućiti isporuku komunalnih usluga, u proračunu veći dio sredstava odvojiti za pomoć pri sufinanciranju računa
	-Općinsko vijeće

-Odgovorna osoba isporučitelja usluge
	Pomoć najugroženijim skupinama stanovnika na području Općine


7. Kriteriji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom
Tablica 14. Kriteriji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom
	Područja
	Kriteriji
	Aktivnosti/način ostvarenja
	Potrebna poboljšanja 
	Odgovorna osoba
	Učinak

	Evidentiranje komunalne infrastrukture
	Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
	Općinsko vijeće Općine Lovas donijet će Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
	-
	Općinsko vijeće
	Komunalna infrastruktura bit će proglašena javnim dobrom i služiti svrsi kao takva

	
	Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi dostavljaju se nadležnom sudu radi provedbe upisa statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige
	Nakon donošenja odluke za komunalnu infrastrukturu koja je proglašena javnim dobrom, upisati promjenu u zemljišne knjige te upisati kao svoje vlasništvu ako to do sada nije bilo.
	-
	Pročelnik JUO
	

	
	Jedinica lokalne samouprave pribavlja geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture te ih dostavlja nadležnom tijelu za katastar, zajedno s potvrdom da se radi o komunalnoj infrastrukturi, radi evidentiranja komunalne infrastrukture u katastru
	Općina će pribavljati  geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture.
	-
	Općinski načelnik
	

	
	Jedinica lokalne samouprave ustrojila je i vodi Registar komunalne infrastrukture koja sadrži propisane podatke i akte
	Općina je ustrojila Registar komunalne infrastrukture koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine.
	Redovno ažurirati Registar i upisivati novu infrastrukturu koja još nije upisana
	Pročelnik JUO
	Pravovaljani i ažurirani podaci o komunalnoj infrastrukturi.

	
	Građevine komunalne infrastrukture evidentirane su u poslovnim knjigama jedinice lokalne samouprave i iskazane su im vrijednosti
	Poduzimanje radnji radi povezivanja infrastrukture s poslovnim knjigama te pristupanje procjeni njihove vrijednosti.
	Brže procjenjivati vrijednost građevine komunalne infrastrukture.
	Viši savjetnik za računovodstveno-financijske poslove
	Relevantni podaci o vrijednosti komunalne infrastrukture

	
	Građevine komunalne infrastrukture obuhvaćene su godišnjim popisom imovine i obveza na kraju 2021. te su im knjigovodstvena stanja usklađena sa stvarnim stanjima utvrđenim popisom
	Prema odredbama članaka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, proračun i proračunski korisnici moraju na kraju svake poslovne godine popisati imovinu i obveze, navesti njihove pojedinačne vrijednosti te uskladiti stanje imovine i obveza u poslovnim knjigama sa stanjem utvrđenim popisom. Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga čelniku proračuna.
	Općina Lovas obavila je popis imovine i obveza koncem 2021. godine. Popisana je komunalna

infrastruktura i druga imovina koja je evidentirana u glavnoj knjizi.


	Povjerenstvo za popis imovine, 
Viši savjetnik za računovodstveno-financijske poslove
	Relevantni podaci o vrijednosti komunalne infrastrukture.

	
	Podaci o komunalnoj infrastrukturi u analitičkoj knjigovodstvenoj evidenciji i Registru komunalne infrastrukture su usklađeni
	Uskladiti podatke o komunalnoj infrastrukturi u analitičkoj knjigovodstvenoj evidenciji i Registru komunalne infrastrukture
	
	Pročelnik JUO
Viši savjetnik za računovodstveno-financijske poslove
	Usklađeni i relevantni podaci

	Normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom
	Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donijelo je odluku o komunalnim djelatnostima kojom su pobliže određeni poslovi koji se smatraju obavljanjem propisanih komunalnih djelatnosti i drugih djelatnosti kojima se kontinuirano zadovoljavaju životne potrebe stanovništva na području jedinice lokalne samouprave te se smatraju komunalnim djelatnostima
	Donesena Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik VSŽ«, broj 9/19)
	
	Općinsko vijeće
	Definirane djelatnosti koje mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

	
	Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave pri povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti vlastitim komunalnim društvima donijelo je propisane odluke s propisanim elementima
	
	
	
	

	
	Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donijelo je odluku kojom su određene komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
	Donesena Odluka o komunalnim djelatnostima u kojoj je navedeno koje se komunalne djelatnosti mogu obavljati na temelju koncesije i ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti (»Službeni vjesnik VSŽ«, broj 9/19)
	
	Općinsko vijeće
	Definirane djelatnosti koje mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti

	
	Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donijelo je odluku kojom su određene komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti
	
	
	
	

	
	Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donijelo je programe građenja odnosno održavanja komunalne infrastrukture za 2022., u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, koji sadrže propisane elemente
	· Program građenja komunalne infrastrukture (»Službeni vjesnik VSŽ«, broj 3/21)

· Program održavanja komunalne infrastrukture (»Službeni vjesnik VSŽ«, broj 18/21)
	
	Općinski načelnik
	Transparentan uvid plana potrošnje proračunskih sredstava kroz programe održavanja i građenja.

Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. 

	
	Općinski načelnik podnio je predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture odnosno programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
	Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu- usvojeno je od  Općinskog vijeća
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu-usvojeno je od strane Općinskog vijeća
	
	Općinsko vijeće

Općinski načelnik
	Transparentan uvid potrošnje proračunskih sredstava za održavanja i građenja komunalne infrastrukture. 

 Izvješće sadrži iskaz troškova održavanja po pojedinim vrstama i građevinama komunalne infrastrukture odnosno po pojedinim komunalnim djelatnostima i vrstama radova te po izvorima njihova financiranja. 

	
	Odluka o komunalnom doprinosu objavljena je u službenom glasilu
	Odluka o komunalnom doprinosu (»Službeni vjesnik VSŽ«, 30/18,  30/22).
	
	Općinsko vijeće
	U Odluci je vidljivo  novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

	
	Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donijelo je odluku o komunalnoj naknadi
	Odluka o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik VSŽ«, broj 29/18)
	
	Općinsko vijeće
	Prihodima od  komunalne naknade podmiruju se troškovi održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

	
	Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donijelo je odluku kojom je određena vrijednost boda komunalne naknade
	Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (»Službeni vjesnik VSŽ« , broj 29/18).
	
	
	

	
	Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donijelo je odluku o komunalnom redu
	Odluka o komunalnom redu (»Službeni vjesnik VSŽ broj 9/19)
	
	Općinsko vijeće
	Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu sa svrhom uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda.

	Upravljanje komunalnom infrastrukturom
	Komunalne djelatnosti obavljaju se na način utvrđen donesenim odlukama
	Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati temeljem pisanog Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi jesu:

1. održavanje javne rasvjete

2. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
	
	Općinski načelnik
	Donesenim  Odlukama komunalne djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u ispravnom i funkcionalnom su stanju, te se koriste za pružanje usluga nužnih za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave.

	
	Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga doneseni su uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području isporučuje komunalna usluga
	Općina je donijela je Opće uvjeti isporuke usluge obavljanja ukopa pokojnika
	Izrada letaka i slanje istih građanima
	Općinski načelnik,
Davatelj komunalnih usluga
	Informiranost građana sa cjenikom i općim uvjetima isporuke komunalnih usluga sakupljanja odvoza i odlaganja komunalnog otpada

	
	Jedinica lokalne samouprave osigurala je objavu općih uvjeta isporuke komunalnih usluga u službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama
	
	
	
	

	
	Cjenik komunalnih usluga te njegove izmjene i dopune donesene su uz suglasnost čelnika jedinice lokalne samouprave na čijem se području isporučuje komunalna usluga
	Cjenik komunalnih usluga te njegove izmjene i dopune donesene su uz suglasnost čelnika
	
	Općinski načelnik
	

	Nadzor nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom i učinkovitost u zadovoljenju potreba građana koje se odnose na komunalno gospodarstvo
	Jedinica lokalne samouprave propisala je ovlasti i odgovornosti svojih zaposlenika u vezi s upravljanjem komunalnom infrastrukturom
	Propisane su ovlasti i odgovornosti zaposlenika u vezi s upravljanjem komunalnom infrastrukturom
	
	Općinski načelnik,
Pročelnik JUO
	Smanjivanje nepotrebnih pogrešaka ali i lakše rješavanje nastalih nepravilnosti.

	
	Jedinica lokalne samouprave analizira i vrednuje učinke upravljanja komunalnom infrastrukturom kako bi se osiguralo učinkovito zadovoljavanje javnih potreba građana u području komunalnog gospodarstva te poduzima mjere u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva
	Analiziranjem i vrednovanjem učinka upravljanja komunalnom infrastrukturom definiraju se koristi, problemi i utjecaj upravljanja radi utvrđivanja mogućnosti daljnjeg unaprjeđenja upravljanja komunalnom infrastrukturom
	Periodično ili Kontinuirano analiziranje učinka upravljanja komunalnom infrastrukturom
	Općinski načelnik
	Unaprjeđeno upravljanje komunalnom infrastrukturom

	
	Unutarnjim revizijama obuhvaćene su aktivnosti i procesi u vezi s upravljanjem komunalnom infrastrukturom.
	Unutarnjom revizijom kontinuirano analizira se  upravljanja komunalnom infrastrukturom
	-
	-
	


6. ZAKLJUČAK

Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Republike Hrvatske. Ciljevi revizije bili su provjeriti cjelovitost podataka jedinica lokalne samouprave o komunalnoj infrastrukturi i njezinu pravnom statusu, provjeriti normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom, provjeriti upravljaju li jedinice lokalne samouprave komunalnom infrastrukturom u skladu s propisima, ocijeniti učinkovitost sustava nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom te ocijeniti učinkovitost jedinica lokalne samouprave u zadovoljenju potreba građana koje se odnose na korištenje komunalne infrastrukture.
Općina Lovas postupala je prema preporukama nalaza koje je dobila od Revizije, te je dio naloga proveden, dok se dio planira provesti u skladu sa zadanim datumima koji su dani u Planu provedbe naloga i preporuka

Ustrojen je Registar komunalne infrastrukture koja sadrži sve propisane podatke za svu evidentiranu komunalnu infrastrukturu u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, doneseni su Program građenja i Program održavanja komunalne infrastrukture u kojima su iskazani troškovi građenja odvojeno za svaku građevinu i ukupno prema njihovom izvoru financiranja, Odlukom o komunalnom doprinosu određeni su uvjeti i razlozi oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa, a izradit će se geodetski elaborati izvedenog stanja komunalne infrastrukture. 
Općina planira provesti sve dane preporuke te se kontinuirano radi na poboljšanju učinkovitosti u upravljanju komunalnom infrastrukturom i zadovoljavanju potreba građana koje se odnose na komunalno gospodarstvo.

7. IZVORI PODATAKA
Pri izradi Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Lovas korišteni su sljedeći izvori:

Elektronski izvori:

· Državni ured za reviziju
dostupno na https://www.revizija.hr/ 
· Narodne novine
dostupno na http://narodne-novine.nn.hr/
· Službena stranica Općine Lovas
dostupno na https://www.gunja.hr/naslovna/
· Zakon.hr
dostupno na http://www.zakon.hr/
Dokumenti:

· Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije,
· Obrazac - Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi,
· Registar komunalne infrastrukture Općine Lovas,
· Proračun i proračunski akti Općine Lovas,
· Drugi dokumenti u vlasništvu  Općine Lovas.
Posebni cilj 1. - kontinuirano vođenje i ažuriranje Evidencije komunalne infrastrukture





Glavni cilj - Učinkovito upravljati komunalnom infrastrukturom na području Općine Lovas prema temeljnim načelima komunalnog gospodarstva





Posebni cilj 2. - normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom





Posebni cilj 3. - nadzor nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom









