REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/23-01/03

URBROJ: 2196-17-01-25-3

Lovas, 08. travnja 2025.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 31. sjednici održanoj u Lovasu dana 08. travnja 2025.  donosi

ODLUKU

O

USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE LOVAS ZA 2024. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Lovas za 2024. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Milas

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/23-01/03

URBROJ: 2196-17-02-25-2

U Lovasu, 02. travanja 2025.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik

Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) načelnica Općine Lovas dana 02. travnja 2025. donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE LOVAS ZA 2024. GODINU

I.

Program građenja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Općinske načelnice Općine Lovas.  Za realizaciju programa je u Proračunu za 2024. godinu predviđen odnosno utrošen iznos za sljedeće aktivnosti kako slijedi:

1. Projektna dokumentacija –  izvršeno: 7.350,00 eura.

S obzirom na otvorene javne pozive za sufinanciranje rekonstrukcije i gradnje objekata komunalne infrastrukture te pripremu potrebne dokumentacije, izrađena je projektna dokumentacija u svrhu ishođenja potrebnih akata:

- Projektna dokumentacija za sanaciju Doma kulture Lovas (elaborat s troškovnikom)  – 675,00 eura;

- Projektna dokumentacija za postavljanje malonogometnog igrališta s umjetnom travom (elaborat s troškovnikom) – 600,00 eura;

- Projektna dokumentacija za sanaciju bunara s đermom (elaborat s troškovnikom) – 900,00 eura;

- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju nogostupa (elaborat s troškovnikom)  – 350,00 eura;

- Izgradnja vatrogasnog spremišta  (glavni projekt do građevinske dozvole) – 4.350,00 eura

- Rekonstrukcija pješačkih staza (elaborat s troškovnikom) – nogostupa na mjesnim grobljima – 475,00 eura.

2. Javna rasvjeta – povećanje ekonomičnosti – LED RASVJETA – planirano:3.000,00 eura, izvršeno: 3.180,61 eura.

3. Nogostupi – građenje u uređenim dijelovima građevinskog područja u naseljima Lovas i Opatovac – planirano 20.000,00 eura, utrošeno 23.880,45 eura. Izgrađeni su ili rekonstruirani nogostupi u lovaskim ulicama – S. S. Kranjčevića, S. Radića, V. Nazora i Lj. Gaja te opatovačkim ulicama – Frankopanska i Kardinala A. Stepinca.

4. Rekonstrukcija dijelova cestovnog pojasa pješačke staze, zelene površine, oborinska odvodnja, javna rasvjeta – planirano: 77.000 eura, izvršeno: 78.518,64eura. Projektom je u potpunosti dovršeno uređenje centra naselja Lovas s pripadajućim elektro radovima, postavljanjem fontane, uređenjem zelenih površina.

5. Sanacija i uređenje javne zgrade – Dom kulture Lovas – realizirano iznosom od 45.252,79 eura.

6. Sanacija opasnog mjesta – dionica br. 014 u naselju Opatovac – planirana vrijednost 9.200,00 eura, realizirano 9.124,69 eura. Projektom je na državnoj cesti DC2 u Opatovcu (u neposrednoj blizini Područne škole Opatovac) postavljen uređaj za nadzor brzine.

7. Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na mjesnim grobljima u Općini Lovas – realiziran iznos 32.322,98 eura. Projektom je izgrađena ograda i plato s nogostupom na pravoslavnom groblju u Opatovcu te plato ispred kapelice sv. Florijana na katoličkom groblju u Lovasu.

8. Igralište za stolni tenis na otvorenom – k.č. br. 439, k.o. Opatovac – realiziran iznos 32.169,54 eura.

9. Postavljeno street ball igralište u Športskom centru Lovas – realiziran iznos 14.500,00 eura.

10. Postavljeno multifunkcionalno igralište u centru Lovasa (kod Vatrogasnog doma) – realiziran iznos od 17.287,50 eura.

Za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini planirano je 162.200,00 eura  eura, a realizirano je ukupno 263.587,20 eura.

- Pomoći iz državnog proračuna 109.400,00 eura

-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – 27.871,79 eur

- Zaklada Hrvatska za djecu – 15.000,00 eura

- Hrvatska lutrija – 11.500,00 eura

- Opći prihodi i primici 99.815,41 eura.

II.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objavit će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

Općinska načelnica

Tanja Cirba, dipl.novinar